## Slide 1
MÓDULO 1 · AULA 10
Aula 10
Scrum e Kanban
Os dois jeitos mais comuns de organizar o trabalho ágil — e o papel do teste neles.
Instrutor: Douglas Adriano Queiroz

## Slide 2
O que vamos ver hoje
AULA 10
Scrum
Trabalho em sprints
Papéis do Scrum
PO, Scrum Master, time
Cerimônias
As reuniões do Scrum
Kanban
Fluxo contínuo, quadro e WIP
Kaizen e Dragon Dreaming
Melhorar sempre e fechar o ciclo
Teste no ágil
Onde a qualidade entra
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
1

## Slide 3
Scrum: trabalho em sprints
SCRUM
Um jeito de trabalhar em ciclos fixos e curtos (sprints), entregando algo pronto ao fim de cada um.
Sprint: ciclo de 1 a 4 semanas com uma meta clara.
Backlog: lista priorizada do que falta fazer.
Incremento: ao fim da sprint, uma fatia do produto pronta e testada.
Inspeciona e adapta: a cada sprint o time melhora.
Analogia da casa
É reformar a casa por etapas combinadas: 'nestas 2 semanas, deixamos a cozinha pronta'. Ao fim, a cozinha funciona de verdade — não fica pela metade esperando o resto da obra.
Leve daqui: Scrum entrega valor pronto em ciclos curtos e previsíveis.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
2

## Slide 4
Papéis e artefatos do Scrum
QUEM É QUEM
Product Owner
Define e prioriza o backlog — a voz do cliente.
Scrum Master
Facilita o processo e remove impedimentos.
Time de Desenvolvimento
Constrói e testa o incremento (inclui QA).
Product Backlog
Tudo que pode ser feito, priorizado.
Sprint Backlog
O que será feito nesta sprint.
Incremento
O resultado pronto da sprint.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
3

## Slide 5
As cerimônias do Scrum
REUNIÕES
Planning
Planeja a sprint
›
Daily
15 min por dia
›
Review
Mostra o que ficou pronto
›
Retrospectiva
Como melhorar o processo
A Daily (reunião diária)
Rápida, em pé: cada um diz o que fez, o que fará e se está travado. Não é relatório para o chefe — é o time se sincronizando. Para o teste, é onde se avisa que um item está pronto para testar ou que há um bug bloqueando.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
4

## Slide 6
Scrum × Kanban
DOIS SABORES DO ÁGIL
Scrum (ciclos)
Trabalho em sprints de tempo fixo.
Papéis e cerimônias definidos.
Bom para planejar em ondas.
Kanban (fluxo)
Fluxo contínuo, sem sprints fixas.
Quadro visual: A fazer → Fazendo → Feito.
Limita o trabalho em curso (WIP).
Leve daqui: Scrum cadencia por tempo; Kanban otimiza o fluxo contínuo.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
5

## Slide 7
Kanban: enxergar e limitar o fluxo
KANBAN
Visualizar o trabalho num quadro e limitar quantas tarefas ficam 'em andamento' ao mesmo tempo.
Quadro de colunas: cada tarefa é um cartão que anda da esquerda para a direita.
Limite de WIP: poucos itens em curso = termina mais rápido.
Puxar, não empurrar: só pega tarefa nova quando libera espaço.
Foco: reduzir o tempo que cada tarefa leva para ficar pronta.
Analogia da casa
É a regra do pedreiro: não comece a reboco da sala enquanto a do quarto não secou. Fazer uma coisa de cada vez termina a obra mais rápido do que abrir todos os cômodos juntos.
Leve daqui: Limitar o trabalho em curso entrega mais rápido — começar tudo trava tudo.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
6

## Slide 8
Kaizen e Dragon Dreaming
MELHORIA CONTÍNUA E CICLO DO PROJETO
Kaizen (改善)
Do japonês kai (mudança) + zen (bom): mudança para melhor.
Nasceu no Japão do pós-guerra e ficou famoso no Sistema Toyota de Produção.
Muitas melhorias pequenas e constantes valem mais que uma grande reforma — e quem propõe é quem faz o trabalho.
Roda no ciclo PDCA: Planejar → Fazer → Checar → Agir.
Dragon Dreaming
Desenho de projetos de John Croft e Vivienne Elanta, na Austrália Ocidental (desde os anos 1980).
Quatro fases em roda: Sonhar → Planejar → Realizar → Celebrar.
Começa pelo Círculo de Sonhos: todo mundo fala antes de qualquer decisão.
Para Croft, a fase mais pulada é Celebrar — e é ela que segura as pessoas no projeto.
Leve daqui: Kaizen melhora COMO o time trabalha; Dragon Dreaming cuida do PORQUÊ e de quem trabalha.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
7

## Slide 9
Onde aplicar no Scrum, no Kanban e no híbrido
NA PRÁTICA
Scrum · Retrospectiva
É o motor kaizen do Scrum. Saia da retro com 1 ou 2 melhorias pequenas, com dono e prazo.
Scrum · Sprint Backlog
A melhoria vira item da sprint, como qualquer outro. O que não é planejado não acontece.
Kanban · Evoluir junto
"Melhorar de forma colaborativa" é prática do Kanban: ajuste WIP e políticas com dados de fluxo.
Sonhar · Kickoff
Círculo de Sonhos ao abrir o produto ou o épico: cada pessoa diz o que espera. Vira visão e critérios.
Híbrido · Scrumban
Realizar = cadência do Scrum + fluxo do Kanban. Kaizen afina o processo; o Sonho segura o rumo.
Todos · Celebrar
A Review mostra o resultado; celebrar reconhece as pessoas. Em projeto voluntário, isso é sobrevivência.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
8

## Slide 10
Resumão da aula
Scrum organiza o trabalho em sprints curtas com meta clara.
Papéis: Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.
Cerimônias: Planning, Daily, Review e Retrospectiva.
Kanban usa fluxo contínuo, quadro visual e limite de WIP.
Scrum cadencia por tempo; Kanban otimiza o fluxo.
Em ambos, qualidade é de todos: testar faz parte de cada item.
Kaizen melhora o processo aos poucos; Dragon Dreaming fecha o ciclo até celebrar.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban
9

## Slide 11
Glossário da aula
Scrum — Framework ágil baseado em sprints
Sprint — Ciclo curto de trabalho (1–4 semanas)
Product Owner (PO) — Define e prioriza o backlog
Scrum Master — Facilita o processo e remove impedimentos
Backlog — Lista priorizada de itens a fazer
Kaizen — Melhoria contínua em passos pequenos
Incremento — Resultado pronto entregue na sprint
Daily — Reunião diária rápida de sincronização
Retrospectiva — Reunião para melhorar o processo
Kanban — Método ágil de fluxo contínuo com quadro visual
WIP — Work In Progress — trabalho em andamento (limitado)
Dragon Dreaming — Sonhar, Planejar, Realizar e Celebrar
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban

## Slide 12
Referências e para aprofundar
BSTQB / ISTQB. Syllabus Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 — versão em português.
ISTQB Glossary. Glossário oficial de termos de teste — glossary.istqb.org
Schwaber & Sutherland. The Scrum Guide (scrumguides.org).
Anderson, D. Kanban: Successful Evolutionary Change.
Croft, J. Dragon Dreaming — dragondreaming.org (método de desenho de projetos).
Imai, M. Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success (1986).
Para praticar: exemplos aplicados ao nosso app de vagas de freelancer (Floripa / Jaraguá do Sul) nos Módulos 2 e 3.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 10 — Scrum e Kanban