Exemplos de Plano de Teste

Módulo 2 · Aula 07 — Planejamento de Testes

Planos informal, mediano e auditado

Projeto Social Garapuvu 2026 · Instrutor: Douglas Adriano Queiroz

Exemplos baseados no sistema web do projeto: FreelaAvalia 360 — plataforma de freelancers com avaliação 360° entre freelancer e contratante.

As matrizes de rastreabilidade (Aula 11) estão no arquivo Excel que acompanha este documento.

# Como usar este documento

Este material traz o MESMO sistema (FreelaAvalia 360) planejado em três níveis de formalidade. O nível certo depende do risco e do contexto: uma mudança pequena pede um plano informal; uma funcionalidade nova pede um plano mediano; um release regulado ou de alto risco pede um plano auditado (formal). O conteúdo é parecido nos três — objetivo, escopo, abordagem, critérios e riscos — o que muda é a profundidade, o registro e as aprovações.

# 1. Plano de teste INFORMAL

Quando usar: mudança pequena e de baixo risco, time pequeno, prazo curto. Costuma caber num cartão do Jira ou num bloco de notas.

Objetivo: Validar rapidamente a regra 'apenas contratante cria projeto' após um ajuste no botão 'Novo projeto'.

O que testar: Logado como contratante o botão aparece e cria o projeto; logado como freelancer o botão NÃO aparece e a API recusa a criação.

Responsável: Ana (QA)  ·  Quando: hoje, antes do deploy em homologação.

Como: Teste manual no ambiente de homologação (Chrome), com um usuário contratante e um freelancer.

Pronto quando (saída): Os casos acima passam e nenhum bug crítico fica aberto.

# 2. Plano de teste MEDIANO

Quando usar: funcionalidade nova de risco médio — aqui, a Avaliação 360°. Estruturado, sem toda a formalidade de auditoria.

### Identificação

Sistema / Funcionalidade: FreelaAvalia 360 — Avaliação 360° entre freelancer e contratante

Versão / Sprint: v1.2 · Sprint 8  ·  Autor: Ana (QA)  ·  Data: 05/08/2026

### Objetivo e escopo

- Objetivo: garantir que, ao concluir um contrato, as duas partes conseguem se avaliar e a média aparece no perfil.

- Escopo (entra): avaliar após conclusão, nota de 1 a 5, comentário, 1 avaliação por lado, cálculo da média no perfil.

- Fora de escopo: notificações por e-mail, denúncia de avaliação e exportação de relatórios.

### Abordagem de teste

- Níveis: componente (regra da nota), integração (API de avaliações) e sistema (fluxo na tela).

- Tipos: funcional; de forma leve, usabilidade e cross-browser (Chrome e Safari).

- Técnicas: valor-limite na nota (0, 1, 5, 6) e transição de estados do contrato (aberto → concluído → avaliado).

### Ambiente, critérios e riscos

Ambiente / dados: Homologação; contrato de teste concluído; usuários 'contratante01' e 'freela01'.

Critério de entrada: Build em homologação, requisitos revisados, ambiente no ar.

Critério de saída: 100% dos casos de prioridade alta executados; sem bug crítico/alto aberto; aprovação ≥ 95%.

Riscos / Cronograma: Risco: permitir avaliar antes de concluir → reforçar teste negativo. Cronograma: 3 dias (2 de execução, 1 de reteste).

# 3. Plano de teste AUDITADO (formal)

Quando usar: release grande ou de alto risco, com auditoria e aprovações — aqui, o release 2.0 que inclui pagamento da taxa de destaque. Segue a estrutura clássica de plano de teste (IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119).

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Identificador | PT-FA-2026-Release-2.0 · versão 1.0 · classificação: controlado |
| 2. Introdução | Plano de teste do release 2.0 do FreelaAvalia 360: cadastro/login, projetos, avaliação 360° e o novo pagamento da taxa de destaque. |
| 3. Itens de teste | Frontend web v2.0; API core v2.0; serviço de pagamento v1.0; banco de dados (migração 2.0). |
| 4. Funcionalidades a testar | Cadastro/login, papéis, criar/concluir projeto, avaliação 360°, cálculo de reputação, pagamento da taxa de destaque. |
| 5. Funcionalidades NÃO testar | Login social (atrás de feature flag, em beta) e app mobile (fora deste release). |
| 6. Abordagem / estratégia | Níveis: componente, integração, sistema e aceitação. Tipos: funcional, segurança, performance, usabilidade e cross-browser. Regressão automatizada (E2E) dos fluxos críticos. Priorização por risco. |
| 7. Critérios de aprovação/reprovação | Caso aprovado quando obtido = esperado. Item aprovado quando 100% dos casos críticos passam e não há defeito crítico/alto aberto. |
| 8. Critérios de suspensão/retomada | Suspender se o ambiente cair ou se > 20% dos casos falharem por bloqueio. Retomar após correção e smoke test aprovado. |
| 9. Entregáveis (testware) | Este plano; casos de teste; dados de teste; scripts de automação; relatórios de execução e de defeitos; matriz de rastreabilidade (Excel). |
| 10. Tarefas de teste | Planejar, projetar casos, preparar dados/ambiente, executar, registrar defeitos, retestar, relatar e encerrar. |
| 11. Ambiente / necessidades | Ambientes DEV, HOMOLOG e STAGING; dados mascarados; Chrome/Safari/Firefox; gateway de pagamento em sandbox. |
| 12. Responsabilidades | Gestão de teste (planeja/reporta); QAs (projetam/executam); Devs (corrigem); PO (aceitação); DevOps (ambientes). |
| 13. Equipe e treinamento | 2 QAs e 1 líder de QA; treinamento no gateway de pagamento em sandbox. |
| 14. Cronograma | 2 semanas: semana 1 (componente/integração), semana 2 (sistema/aceitação/regressão). |
| 15. Riscos e contingências | Risco: falha no pagamento em produção (alto impacto) → testes negativos e de segurança reforçados; plano de rollback pronto. |
| 16. Aprovações | Elaborado por (QA Lead) ____ · Revisado por (Gerente de Testes) ____ · Aprovado por (PO) ____ · Data ____ |

Leve daqui: escolha o nível do plano pelo risco. Não é 'quanto mais formal, melhor' — é 'o suficiente para o contexto'.