## Slide 1
MÓDULO 1 · AULA 7
Aula 7
Gerenciamento, planejamento e estimativas de teste
Organizar o teste: o que, quando, quanto e como controlar.
Instrutor: Douglas Adriano Queiroz

## Slide 2
O que vamos ver hoje
AULA 7
Plano de teste
O roteiro da viagem
Critérios de entrada/saída
Quando começar e parar
Estimativas
Quanto tempo vai levar
Monitoramento
Acompanhar o progresso
Risco no plano
Priorizar o que importa
Relatórios
Comunicar resultados
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
1

## Slide 3
O plano de teste
PLANEJAMENTO
Documento (pode ser simples) que diz o quê, como, quem, quando e com quais recursos vamos testar.
Escopo: o que entra e o que NÃO entra no teste.
Abordagem: níveis, tipos e técnicas que usaremos.
Recursos e cronograma: pessoas, ambientes e prazos.
Riscos: o que pode dar errado e como reagir.
Analogia da casa
É o projeto da reforma antes de começar: o que será reformado, quem faz, quanto custa, em quanto tempo e o que fazer se chover. Sem plano, a obra vira bagunça — e o teste também.
Leve daqui: Plano de teste é o mapa: evita testar no escuro e estourar o prazo.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
2

## Slide 4
Critérios de entrada × saída
QUANDO COMEÇAR E PARAR
Entrada (definition of ready)
O que precisa estar pronto para COMEÇAR a testar.
Ex.: ambiente no ar, build instalado, requisitos claros.
Evita começar e travar no meio.
Saída (definition of done)
O que define que o teste TERMINOU.
Ex.: casos críticos executados, sem bug grave aberto.
Evita parar cedo demais ou tarde demais.
Leve daqui: Critérios claros tiram o 'achismo' de quando começar e quando parar.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
3

## Slide 5
Como estimar o esforço de teste
ESTIMATIVAS
Por histórico
Usar dados de projetos parecidos do passado.
Por especialistas
A experiência do time estima cada item.
Planning Poker
O time vota o tamanho de cada tarefa (veremos na Aula 8).
Por proporção
Ex.: histórico mostra ~30% do tempo do projeto em teste.
Por pontos/itens
Somar casos de teste e velocidade do time.
Margem de risco
Reservar folga para imprevistos.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
4

## Slide 6
Monitoramento e controle
ACOMPANHAR O TESTE
Comparar o planejado com o real e ajustar o rumo durante o trabalho.
Monitorar: quantos casos executados, quantos passaram, bugs abertos/fechados.
Controlar: tomar ação: repriorizar, pedir ajuda, ajustar escopo.
Visível para todos: painéis e relatórios simples mantêm o time alinhado.
Analogia da casa
É o GPS no meio da viagem: mostra se você está atrasado e sugere outro caminho. Não basta ter o mapa (plano) — é preciso olhar o trajeto enquanto dirige.
Leve daqui: Sem monitorar, você só descobre o atraso quando já é tarde.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
5

## Slide 7
Relatórios de teste
COMUNICAR RESULTADOS
Resumir o estado dos testes para quem precisa decidir.
Relatório de progresso: durante o teste — o que já foi feito e o que falta.
Relatório de conclusão: ao final — resultados, riscos restantes e recomendação.
Público certo: gestor quer o resumo; dev quer o detalhe do bug.
Baseado em fatos: números e evidências, não opinião.
Analogia da casa
É o laudo de vistoria que o engenheiro entrega: 'a estrutura está ok, mas há infiltração no banheiro — recomendo não receber a obra ainda'. Ajuda o dono a decidir.
Leve daqui: Bom relatório transforma teste em decisão: lançar ou não lançar.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
6

## Slide 8
Resumão da aula
Plano de teste define o quê, como, quem, quando e os riscos.
Critérios de entrada dizem quando começar; de saída, quando parar.
Estimamos por histórico, especialistas, Planning Poker e proporção.
Monitorar é comparar planejado × real; controlar é agir no desvio.
Relatórios comunicam o estado a gestores e ao time, com fatos.
Risco prioriza tudo: testamos primeiro o que mais importa.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste
7

## Slide 9
Glossário da aula
Plano de teste — Documento que organiza o trabalho de teste
Escopo — O que entra (e o que não entra) no teste
Critério de entrada — Condição para começar a testar
Critério de saída — Condição para considerar o teste concluído
DoR — Definition of Ready — pronto para começar
DoD — Definition of Done — pronto/concluído
Estimativa — Previsão de esforço, tempo ou custo
Monitoramento — Acompanhar o progresso do teste
Controle de teste — Ações para corrigir desvios do plano
Relatório de teste — Resumo de resultados para decisão
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste

## Slide 10
Referências e para aprofundar
BSTQB / ISTQB. Syllabus Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 — versão em português.
ISTQB Glossary. Glossário oficial de termos de teste — glossary.istqb.org
CTFL 4.0 — Cap. 5. Gerenciamento das Atividades de Teste (planejamento, riscos, estimativas, monitoramento).
Para praticar: exemplos aplicados ao nosso app de vagas de freelancer (Floripa / Jaraguá do Sul) nos Módulos 2 e 3.
Projeto Social Garapuvu 2026 · Módulo 1 · Aula 7 — Gerenciamento e Planejamento de Teste